Interessentoverblik

Denne skabelon er udviklet til at understøtte behovsafklaring, interessenthåndtering og tværfagligt samarbejde i idéfasen i kommunale projekter. Skabelonen kombinerer erfaringer fra praksis med anerkendte metoder inden for projektstyring og arkitektur, men er forenklet og tilpasset en kommunal kontekst, hvor der ofte arbejdes med flere interessenter, komplekse behov og behov for sammenhæng mellem fagområder og IT.

Interessentmatrix (magt vs. interesse)

Formålet med interessentmatrixen i idéfasen er, at det er vigtigt at få overblik over, hvem der skal inddrages, og hvilken rolle de spiller i forhold til det behov eller problem, man ønsker at løse. Interessentmatrixen hjælper med at identificere og prioritere interessenter ud fra deres interesse og indflydelse, så man kan tilpasse kommunikation og inddragelse. Det sikrer ejerskab og relevans tidligt i projektet.

| Interessent | Rolle / Funktion | Interesse | Indflydelse | Holdning til projekt | Kommunikationsstrategi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borgerservicechef (ekstern) | Faglig leder | Høj | Høj | Støtter | Løbende dialog / styregruppe |
| IT-medarbejder (ekstern) | Teknisk sparring | Mellem | Høj | Neutral | Inddrages ved kravspecifikation |
| Borgerrepræsentant (ekstern) | Bruger | Høj | Lav | Positiv | Interview og test af prototype |

Anvend eventuelt farvekoder for interessenters holdning (rød, gul og grøn).

Behovs- og kravstabel for interessenter

Formål med behovs- og kravtabellen, når de vigtigste interessenter er identificeret, er at forstå deres konkrete behov, ønsker og krav – og hvordan det hænger sammen med eksisterende arbejdsgange og systemer. Tabellen her hjælper med at systematisere input fra interessenter og koble det til relevante forretningsprocesser eller IT-systemer. Det giver et godt grundlag for videre idéudvikling og sikrer, at projektet bygger på virkelige behov.

| Interessent | Oplevet behov | Krav / ønsker | Begrundelse / værdi | Relateret kapabilitet | Tilknyttet proces / IT-system |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Borgerservicechef | Øget effektivitet i sagsbehandling | Integration til eksisterende systemer | Sparet tid og færre fejl | Digital selvbetjening Datadeling Sagsunderstøttelse | Digital selvbetjening / Borgerserviceportal |
| Medarbejder i frontlinjen | Mindre dobbeltindtastning | Enkelt login og automatisk dataoverførsel | Øget arbejdsglæde og færre fejl | Identitets- og adgangsstyring (IAM) Datadeling (RPA/workflow) Medarbejderunderstøttet selvbetjening | Digital selvbetjening / Borgerserviceportal |
| Borgerrepræsentant | Lettere adgang til information | Brugervenlig løsning på mobil og PC | Øget tilgængelighed for ældre og unge | Digital selvbetjening Borgerkommunikation Tilgængelighed Multikanal service | Digital selvbetjening / Borgerserviceportal |

Interessentmatrix

| Interessent | Rolle / Funktion | Interesse | Indflydelse | Holdning til projekt | Kommunikations-strategi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navnet på den person, gruppe eller rolle der har interesse i projektet. | Hvad er interessentens rolle i organisationen eller i forhold til projektet? | En samlet vurdering af hvor kritisk interessenten er for projektets succes? (Lav / Mellem / Høj) | Hvor stor beslutningskraft eller påvirkning har de? (Lav / Mellem / Høj) | Er de positivt, neutralt eller negativt stemt overfor projektet? | Hvordan bør de inddrages? Fx: "Orienteres løbende", "Indgår i workshops" |

Behovs- og kravstabel for interessenter

| Interessent | Oplevet behov | Krav / ønsker | Begrundelse / værdi | Relateret kapabilitet | Tilknyttet proces / IT-system |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den person eller gruppe, som har udtrykt behovet. | Hvad er det konkrete problem eller den udfordring, interessenten oplever? | Hvilke funktioner, løsninger eller ændringer efterspørger de? | Hvorfor er behovet vigtigt? Hvilken værdi skaber det, hvis det løses? | Angiv hvilken kapabilitet behovet vedrører. Fx: VANDSTAND | Hvilken forretningsproces eller system hænger behovet sammen med? Fx: "WebGIS", "Bygningsdrift (BMS)", "SCADA" |